Дополнительные работы на 20.01.2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Кол-во часов на вып-е |
| 1 | В **Индивидуальном наряде** *Участок* сделать справочником | 5ч |
| 2 | Печатные формы **Журналов** | 28ч |
| 2.1 | Обрезка облоя | 4ч |
| 2.2 | Вальцовщик | 4ч |
| 2.3 | Оплата оснастки | 4ч |
| 2.4 | Приход материала | 4ч |
| 2.5 | Оплата | 4ч |
| 2.6 | Реестр заявок | 4ч |
| 2.7 | Реестр отгрузок | 4ч |
| 3 | *Количество прессов* сделать редактируемым в **Фактической калькуляции** | 2ч |
| 4 | *Срок изготовления оснастки* учитывать при формировании **Наряда** | 3ч |
| 5 | Показывать *количество невыполненных деталей* по чертежам при добавлении новой записи **Наряда** | 8ч |
| 6 | Количество готовых деталей в **Отгрузке** | 8ч |
| 7 | Номер **счета на оснастку** - символьный (может быть 1о например) | 2ч |
| 8 | В **Калькуляции** добавить *выбор пресса* для расчета стоимости э/эн | 3ч |
| 9 | В **Индивидуальном наряде** добавить *Свободное время пресса*, рассчитанное по фактически выполненному количеству деталей | 3ч |
| 10 | **Отчет по способу изготовления** – добавить *Процент эффективности* | 3ч |
| 11 | Поиск **Чертежа** по базе, а не по текущей странице | 5ч |
| 12 | Количество строк на экране сделать настраиваемым | 3ч |
| 13 | Номер чертежа вместе с группой сделать уникальным | 2ч |
| 14 | Копирование чертежей | 8ч |
|  | **Итого** | 83ч |

Стоимость проектирования/разработки/тестирования – 800 р/ч.

Итого 83ч \* 800 руб./ч = 66 400 руб.