|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Срок** |
| 1 | Окно авторизации с тестовыми учетными данными.  Справочники [п. 4.3.1 – 4.3.14].  Журнал прихода материалов [п. 4.9].  Модуль «Заявка» [п. 4.4] без аналитики и отчетных документов. | 28.03 – 31.03 |
| 2 | Модуль «Чертежи» [п. 4.5].  Доработка модуля «Заявка» [п. 4.4].  Формирование отчетных документов [п. 4.4.1 – 4.4.5]. | 01.04 – 07.04 |
| 3 | Учет прямых затрат на заявку [п. 4.4.8].  Сводный отчет по номеру чертежа [п. 4.4.9]. | 08.04 – 14.04 |
| 4 | Журнал обрезки облоя [п. 4.8].  Модуль «Наряд». | 15.04 – 21.04 |
| 5 | Учет потраченного материала [п. 4.6.1].  Учет прямых затрат на наряд [п. 4.6.2]. | 22.04 – 28.04 |
| 6 | Модуль «Отгрузка». Формирование отчетных документов [п. 4.7.2 – 4.7.5].  Журнал учета оплаченной и отгруженной продукции [п. 4.10].  Журнал вальцовщика [п. 4.11].  Журнал распоряжение на отгрузку [п. 4.12]. | 29.04 – 05.05 |
| 7 | Учет прямых затрат на отгрузку [п. 4.7.7].  Модуль «Расход материалов». | 06.05 – 12.05 |